数据库课程设计开发日志

Day4：2026年6月9日 — 前端设计优化与交互体验改进

今日工作概述

Day3完成后端核心功能后，今天将重心转移到前端。主要完成了设计系统的建立、配色方案的全面更换、响应式布局修复、表单验证和交互反馈的增强，以及页面代码的清理。到当天结束时，整个前端界面的视觉风格统一了，配色从Vue默认的蓝色系和Element Plus默认主题全面更换为深松绿加琥珀金的组合方案，所有页面适配了手机、平板和桌面三种屏幕尺寸。

一、设计系统建立

在前期开发中，前端没有统一的设计规范，颜色、字体等样式散落在各个组件中。无论是按钮颜色、表格边框还是文字大小，每个页面都需要单独设置，维护起来非常麻烦。

今天首先建立了两个设计文档。PRODUCT.md从产品战略层面明确了用户画像——系统面向体育用品批发行业的管理人员和工作人员，品牌个性定位为专业、可靠、高效，设计原则明确拒绝花哨的电商风格。DESIGN.md从视觉层面记录了颜色的色值用途、字体层级、组件样式和具体使用规范。

同时引入了Impeccable设计工具对项目进行了自动化诊断扫描，结合人工评审制定了完整的改进计划。改进按照五个步骤推进：从建立设计系统文档开始，到替换配色方案、修复响应式布局、增强表单验证和交互反馈，最后完成代码清理和无障碍优化。

颜色方案最终确定为深松绿（#1e3a3a）搭配琥珀金（#c8913a），辅以暖白色背景。这个选择基于两个考虑：一是市面上大部分企业管理系统都在使用蓝色，松绿色能够形成独特的品牌记忆点；二是琥珀金在色环上与绿色形成互补关系，金色本身带有品质感的价值联想，适合在价格显示和选中状态中使用。

二、CSS变量体系建立

建立设计规范后，在base.css中定义了完整的CSS变量体系。这套变量涵盖了品牌色、中性色、文字色、暗角色、反馈色、阴影、字体大小、间距和圆角等多个维度：

:root {
  --color-primary: #1e3a3a;
  --color-primary-dark: #152a2a;
  --color-primary-darker: #0e1e1e;
  --color-accent: #c8913a;
  --color-accent-dark: #a6752a;
  --color-bg: #f5f3ef;
  --color-surface: #ffffff;
  --color-text: #1a1a1a;
  --color-text-2: #4a4a4a;
  --color-text-muted: #7a7a7a;
  --color-success: #5a8a5a;
  --color-warning: #c8913a;
  --color-danger: #8a3a3a;
}

Element Plus的组件主题变量与项目变量进行了映射，实现了一键适配：

:root {
  --el-color-primary: var(--color-primary);
  --el-color-success: var(--color-success);
  --el-color-warning: var(--color-warning);
  --el-color-danger: var(--color-danger);
  --el-text-color-primary: var(--color-text);
  --el-bg-color: var(--color-bg);
  --el-border-radius-base: 4px;
}

后续如果要更换配色，只需要修改变量值即可，无需到每个页面文件中去查找和替换颜色。

三、响应式布局修复

前端页面在手机上打开时存在较多布局问题。主要进行了以下修复：

登录页面和注册页面原本使用了固定的像素宽度，在手机上会出现水平滚动条。将固定宽度改为百分比宽度加最大宽度的组合方式，在不同屏幕尺寸下调整上下边距。

商品列表的栅格系统添加了响应式断点参数——手机上每行一列，平板上每行两列，桌面上每行四列：

<el-col :xs="24" :sm="12" :md="8" :lg="6" v-for="p in list">

侧边栏在平板尺寸下宽度从220px缩小到180px，在手机尺寸下改为横向布局：

@media (max-width: 768px) { .sidebar { width: 180px; } }
@media (max-width: 480px) { .app-layout { flex-direction: column; } }

四、表单验证增强

之前的前端页面几乎没有表单验证，用户可以提交空表单或者错误格式的数据。今天对所有表单页面添加了完整的验证规则。

注册页面使用了Element Plus的rules验证机制，自定义了手机号和邮箱的格式校验：

const validatePhone = (rule, value, callback) => {
  if (!value) { callback(new Error("请输入手机号码")); return }
  if (!/^1\d{10}$/.test(value)) { callback(new Error("手机号格式不正确")); return }
  callback()
}
const rules = {
  username: [{ required: true, message: "请输入用户名", trigger: "blur" }],
  password: [{ required: true, min: 6, message: "密码至少6位", trigger: "blur" }],
  phone: [{ required: true, validator: validatePhone, trigger: "blur" }],
}

所有表单的提交按钮绑定了loading属性防止重复提交。搜索功能添加了300毫秒的防抖处理：

let timer = null
const doSearch = () => {
  page.value = 1;
  clearTimeout(timer);
  timer = setTimeout(() => load(1), 300);
}

五、代码清理与无障碍优化

删除了项目中未使用的计数器功能Store文件（counter.js）。修复了路由守卫中已经废弃的next函数调用，消除了控制台警告。侧边栏菜单的颜色通过CSS变量统一控制，替代了之前在组件属性中硬编码颜色的方式。

添加了对prefers-reduced-motion媒体查询的支持：

@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after {
    animation-duration: 0.01ms !important;
    transition-duration: 0.01ms !important;
  }
}

六、遇到的问题与解决

| 编号 | 问题 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Element Plus组件样式覆盖困难 | 部分组件内部使用了固定色值 | 查看组件源码确认CSS选择器后逐一定制覆盖 |
| 2 | 配色方案选择反复 | 蓝色系太大众化，无法形成辨识度 | 完全放弃蓝色系，选择深松绿加琥珀金 |
| 3 | 响应式布局中表格溢出 | el-table在手机宽度下无法完整显示所有列 | 手机上隐藏部分次要列，或启用横向滚动 |

七、文件改动清单

| 文件 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PRODUCT.md | 新增 | 产品战略文档（35行） |
| DESIGN.md | 新增 | 视觉设计规范文档（164行） |
| .impeccable/design.json | 新增 | 设计系统配置文件（105行） |
| frontend/src/assets/base.css | 重写 | 完整CSS变量体系重构（166行） |
| frontend/src/stores/counter.js | 删除 | 移除未使用的计数器Store |
| frontend/src/views/Register.vue | 修改 | 添加rules验证规则（+74行） |
| 其他11个vue文件 | 修改 | 配色替换和样式微调 |

八、下一步计划

配色方案和布局框架已经确定下来，后续可以在现有基础上逐步完善更多页面的细节，交互体验方面继续加固和完善。